附件5

项目绩效自评报告

资金名称：运动队保障

预算单位：（公章）广东省足球运动中心

填报人姓名：黄彩仪

联系电话：020-87446147

填报日期：2023年7月12日

一、基本情况

《广东省省级体育彩票公益金管理办法》第三章 补助范围和支出内容（三）竞技体育部分 第2点：“主要用于优秀运动队训练比赛场地建设、维修保养，生活设施改善，训练器材装备购置等开支。”

2022年度下达的“运动队保障”安排额度为180.00万元。

运动队保障项目的绩效目标:(1)、AB两栋运动员宿舍热水泵使用时间久远，多次维修已无维修价值，同时考虑原系统是使用柴油，响应国家有关节能减排的规定，因此对两栋宿舍加装共4个热水泵，更换后，可及时提供热水，供运动员训练后及时洗澡，有效防止感冒。(2).更新维护力量房、生活宿舍环境，改善运动队生活、训练、体测环境，提升运动训练舒适度。

二、自评情况

（一）自评分数

2022年度运动队保障项目绩效自评得分99。主要扣分项目是“资金管理”下的“资金支出率”指标满分12分，扣分原因为资金支出率为92.04%，实际得分根据指标计算的计算公式计算得分为11分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

2022年度运动队保障经费下达180万元，共支出165.68万元，支付率为165.68/180=92.04%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

- 保障运动队日常生活及训练以提高训练质量，取得更好的运动成绩。及时完成训练场地、运动员宿舍改造维修。

- 2022年女子成年队女超联赛中获得第七名，足协杯第三名，锦标赛第九名；女子预备队获得女乙联赛第三名升入甲级联赛。 2022 年中心女子成年队有 2 人入选国家队，女子预备队有 4 人入选 U20 国家队

- 3.专项资金分用途使用绩效。

- 两栋运动员宿舍楼热水供热系统使用时间久远（设备分别安装于2005年和2008年），多次维修已无维修价值，同时考虑原供热系统是使用柴油，既不环保又存在安全隐患。因此，对两栋运动员宿舍楼重装电热水泵系统，更换后，可24小时提供热水，供运动员训练后及时洗澡，有效防止感冒。同时排除了旧设备存在的安全隐患和落实了国家节能政策。

- 2、更换运动员宿舍空调，炎热夏季，保障了运动员的休息，身体能充分的得到恢复。

- 3、力量房改造项目是对屋顶、墙体进行了修复和粉刷、使用长久门窗进行了更换排除了安全隐患，拆除破旧的地面并重新铺设，保障运动员在室内场地训练时脚踝、膝盖等关节的损伤。力量房改造后整体干净整洁、消除了门窗破旧存在的安全隐患，运动员训练有保障。

- 专项资金使用绩效存在的问题

2022年第四季度由于广州疫情爆发，导致项目进展有短暂停顿，造成项目验收方面支付率迟缓或需结转。

三、改进意见

认真科学得做好项目事前评估，压实采购、施工、验收等各环节责任，保障各项业务顺利开展。